Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose

plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose

veiklos planuose numatytų aplinkos oro

kokybės valdymo priemonių vykdymą

teikimo tvarkos aprašo

priedas

**(Ataskaitų apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą pateikimo forma)**

**Šiaulių miesto savivaldybės**

**Ataskaita APIE aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą**

1. Ataskaitinis laikotarpis: \_\_\_2017 m.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(įrašyti metus arba laikotarpį, pvz., 2015 m. arba 2015–2017 m.)

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės | Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas) | | Priemonės vykdymo  eiga(įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies) | Pastabos  (priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti) |
| pradžia | pabaiga |
| 1. | Įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ | 2015 | 2018 | Įgyvendinama | 2016-12-23 pateikta paraiška; 2017-05-03 pasirašyta finansavimo sutartis; 2017-05-18 pateiktas projekto pirkimų planas; 2017-05-22 pasirašyta Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo paslaugų sutartis; 2017-06-12 pirkimo "Visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimą" dokumentai pateikti APVA derinti po pirkimo; 2017-06-06 pradėtas informacinio stendo pirkimas; 2017-06-19 pradėtas apklausos atlikimo pirkimas. 2017-08-22 pasirašyta sutartis dėl visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos parengimą ir įgyvendinimą. 2017-12-11 pasirašyta apklausos atlikimo tiekimo sutartis. |
| 2. | Sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Pasodinta 100 liepų; 20 gudobelių; 65 šermukšniai; 8 klevai; 5 sakuros; 3 rausvažiedžiai kaštonai; 3 fortizijos; 3 raugerškiai; 2 eglės; 4 ąžuolai. |
| 3. | Vykdyti aplinkos oro ir atvirų vandens telkinių kokybės stebėseną | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Parengta 2017 m. stebėsenos ataskaita. |
| 4. | Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | 2017 m. balandžio – gegužės mėn. iš įvairių Šiaulių miesto teritorijų išvežta 640 t gatvių valymo sąšlavų, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), atsirandančiomis po žiemą nenuvalytų gatvių. |
| 5. | Organizuoti aplinkosauginius renginius, visuomenės švietimą ir informavimą | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Organizuoti renginiai: Žemės diena (kovo 20 d.), Diena be automobilio (rugsėjo 22 d.).  Kiekvieną mėnesį savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt ir vietinėje spaudoje buvo skelbiami pranešimai apie praėjusio mėnesio Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę.  Užfiksavus KD10 viršijimus savivaldybės internetinėje svetainėje buvo paskelbiama informacija apie Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę. |
| 6. | Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Išvežtos neorganinės cheminės medžiagos 1,283 t iš Aviacijos g.; 0,033 t iš Marijampolės / Sodo g. ; 0,099 t iš Tilvikų g. 8. Gesinti gaisrai 2017-04-23; 2017-05-12 Rėkyvos ežero pakrantėje. |
| 7. | Miesto gatvių, aikščių remontas ir eksploatacija | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: smulkūs remonto darbai, šaligatvių paprastasis remontas (1000 m2). |
| 8. | Gatvių su asfalto danga priežiūra (duobių užtaisymas) | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: gatvių duobių užtaisymas išdaužų vietose (20300 m2). |
| 9. | Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: gatvių dangos išlyginimas užklojant ištisinį dangos sluoksnį : Kudirkos g. 478 m (3244 kv.m); Išradėjų g. 540 m (6250 kv.m); Energetikų g. 468 m (3463 kv.m); Dubijos g. 1503 m (28717 kv.m). |
| 10. | Šaligatvių dangos pakeitimas (nudėvėtose vietose) | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Spindulio g. nuo autobusų stotelės iki Spindulio g. 4 užklotas naujas pėsčiųjų tako asfalto sluoksnis 5700 kv. m.  P. Cvirkos g. nuo A. Mickevičiaus g. iki Žemaitės g. dešinėje pusėje paklota nauja betono plytelių danga. |
| 11. | Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimas (kelio ženklų įrengimas) | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Įrengtos saugumo salelės: Gytarių ir Korsako g. sankryža (1 vnt.); Pramonės g. ties Ganyklų g., ties Nr.15 (2 vnt.); Serbentų g. ties Agrastų, Veiverių g., ties Pabalių sankryža (3 vnt.), Vilniaus g. ties Darbininkų g., ties Sukilėlių g., ties Vilkaviškio g., ties Nr. 72 (4 vnt.); Tilžės g. ties Purienų g. (1 vnt.); P. Motiekaičio g. ties Vaitkaus g. (1 vnt.). |
| 12. | Kiemų asfaltbetonio dangos remontas | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Sutvarkyta daugiabučių namų kiemų / remontuota danga 21 250 kv. m. |
| 13. | Renovuoti šviesoforų infrastruktūrą, įdiegti koordinuotą valdymą. | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Atliktas šviesoforų postų Architektų - J. Jablonskio g. sankryžoje ir Žemaitės g. – P. Cvirkos g. sankryžoje Šiaulių mieste kapitalinis remontas. |
| 14. | Miesto gatvių remontas (esminio pagerinimo darbai) užklojant naują asfalto dangą | 2017 | 2018 | Įgyvendinta | Atlikti darbai:  Parengtas Tilžės g. tarp Pramonės ir Aukštabalio g. kapitalinio remonto projektas, atlikti darbai, ekspertizė.  Parengtas J. Basanavičiaus g. tarp Sodo g. ir Vaidoto g. kapitalinio remonto projektas.  Atlikta gatvių paprastojo remonto Dubijos, Dainų, Išradėjų, Energetikų g. darbai.  Atlikti darbai Tilžės g. tarp Aukštabalio ir Pramonės g.;  Parengtas J. Basanavičiaus g. projektas.  Atlikti gatvių paprastojo remonto Dubijos, Dainų, Išradėjų, Energetikų g. darbai. |
| 15. | Vykdyti intensyvesnį gatvių plovimą | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Vykdomas gatvių važiuojamosios dalies plovimas gegužės – rugpjūčio mėn. |
| 16. | Darnaus judumo plano parengimas, priemonių diegimas Šiaulių mieste | 2016 | 2018 | Įgyvendinama | Darnaus judumo planas rengiamas. |
| 17. | Pakruojo gatvės rekonstrukcija | 2016 | 2018 | Įgyvendinama | Techninis projektas parengtas. Pakruojo gatvės rekonstrukcija planuojama 2018 metais. |
| 18. | Įgyvendinti projektą „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“ | 2016 | 2018 | Neįgyvendinta | Bus įgyvendinama 2018 metais. |
| 19. | Pietinis aplinkkelis, III etapas | 2016 | 2018 | Įgyvendinta iš dalies | Projektas parengtas. |
| 20. | Suprojektuoti ir nutiesti, išasfaltuoti ar rekonstruoti žvyruotas gatves individualių namų kvartaluose | 2017 | 2018 | Įgyvendinama | Parengti: Linkuvos g. (424 m) ir Dotnuvos g. (167 m) projektas; Padirsių g. kapitalinio remonto projektas (244 m); Daumanto g. projektas, tyrimai, statybos darbai, techn. priežiūra; Paprūdžio g. projektas ir ekspertizė; Lizdeikos g. inžineriniai tyrimai, ekspertizė, darbai, techn. priežiūra; Traidenio g. inžineriniai tyrimai, statyba, techn. priežiūra, ekspertizė; Kalniškių g. projektas ir inžineriniai tyrimai; Rėžių g. ekspertizė. Išasfaltuota Sodo g. atkarpa 676 m. |
| 21. | Susisiekimo komunikacijų įrengimas | 2017 | 2017 | Įgyvendinta | Įrengtas pėsčiųjų takas nuo Šiaulių arenos iki Žaliūkių g. 100 m (150 kv. m), atliktas projekto kelių saugumo auditas, projekto ekspertizė, darbai. |

3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gatvių slidumą mažinančios medžiagos | Sunaudotas kiekis\*, t | Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus) |
| 1. Smėlio ir druskos mišinys | - |  |
| 2. Druska (druskos tirpalas) | 1800 | 2017-01-01 – 2017-03-31  2017-11-01 – 2017-12-31 |
| 3. Granito skalda | 800 | 2017-01-01 – 2017-03-31  2017-11-01 – 2017-12-31 |
| 4. Kitos medžiagos: |  |  |
| 4.1. |  |  |
| 4.2. |  |  |

\*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves.

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos | Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data) | Surinktas kiekis, t | Pastabos |
| Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu | 2017 m. balandžio – gegužės mėn. | 640 t |  |

5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai

aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys

priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ataskaitos rengėjas \_\_\_Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Toma Vilutienė\_\_\_\_

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Ataskaitos parengimo data: 2018 m. gegužės 30 d.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-883](https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=36c39ca09f1f11e58fd1fc0b9bba68a7), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19574

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo