Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose

plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose

veiklos planuose numatytų aplinkos oro

kokybės valdymo priemonių vykdymą

teikimo tvarkos aprašo

priedas

**(Ataskaitų apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą pateikimo forma)**

**Šiaulių miesto savivaldybės**

**Ataskaita APIE aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą**

1. Ataskaitinis laikotarpis: \_\_\_2016 m.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(įrašyti metus arba laikotarpį, pvz., 2015 m. arba 2015–2017 m.)

2. Informacija apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Numatytos įgyvendinti aplinkos oro kokybės valdymo priemonės | Numatytas priemonės įgyvendinimo terminas (jeigu numatytas) | | Priemonės vykdymo  eiga(įgyvendinta, neįgyvendinta, įgyvendinta iš dalies) | Pastabos  (priemonių neįgyvendinimo ar įgyvendinimo iš dalies priežastys, numatyti veiksmai priemonei įgyvendinti) |
| pradžia | pabaiga |
| 1. | Įgyvendinti projektą „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ | 2015 | 2018 | Įgyvendinama | Pradėti parengiamieji darbai projekto įgyvendinimui |
| 2. | Sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Pasodinta 104 medžiai: 7 klevai, 70 liepų, 2 eglės, 3 klevai, 6 ąžuolai, 16 grauželinių gudobelių. |
| 3. | Vykdyti aplinkos oro ir atvirų vandens telkinių kokybės stebėseną | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Parengta 2016 m. stebėsenos ataskaita |
| 4. | Pavasarinio purvo valymas dėl pakeltosios taršos | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | 2016 m. kovo – gegužės mėn. iš įvairių Šiaulių miesto teritorijų išvežta 437,59 t gatvių valymo sąšlavų, siekiant sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), atsirandančiomis po žiemą nenuvalytų gatvių. |
| 5. | Organizuoti aplinkosauginius renginius, visuomenės švietimą ir informavimą | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Organizuoti renginiai: Žemės diena (kovo 20 d.), Diena be automobilio (rugsėjo 22 d.).  Kiekvieną mėnesį savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt ir vietinėje spaudoje buvo skelbiami pranešimai apie praėjusio mėnesio Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę.  Užfiksavus KD10 viršijimus savivaldybės internetinėje svetainėje buvo paskelbiama informacija apie Šiaulių miesto aplinkos oro kokybę. |
| 6. | Likviduoti pavojingus radinius ir ekologinių avarijų padarinius | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Organizuotas reidas po Rėkyvos ežerą, aplinkines teritorijas. |
| 7. | Miesto gatvių, aikščių remontas ir eksploatacija | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: smulkūs remonto darbai, šaligatvių paprastasis remontas. |
| 8. | Gatvių su asfalto danga priežiūra (duobių užtaisymas) | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: gatvių duobių užtaisymas išdaužų vietose (250 m2). |
| 9. | Asfalto nelygumų išlyginimas užklojant asfalto sluoksnį | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Atlikti darbai: gatvių dangos išlyginimas užklojant ištisinį dangos sluoksnį : Tilžės g. nuo Statybininkų iki Gegužių g. 11580 m2, J. Basanavičiaus nuo Sodo iki Birutės g. 7916 m2. |
| 10. | Šaligatvių dangos pakeitimas (nudėvėtose vietose) | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Pakeista susidėvėjusi šaligatvių danga Aukštabalio g. tarp Tilžės ir Garažų bendrijos dešinėje pusėje 1179 m2; Cvirkos g. tarp Mickevičiaus ir Tilžės g. 1007 m2; Statybininkų g. nuo Garažų bendrijos iki Tilžės g. 1622 m2; Vilniaus g. tarp Ežero g. iki „Prūdelio“1189,7 m2; Vytauto g. tarp Ežero ir Draugystės pr. 1251 m2; J. Basanavičiaus g. 126 m2; Ežero g. 174 m2. |
| 11. | Eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių įrengimas (kelio ženklų įrengimas) | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Įrengta 545 vnt. kelio ženklų; įrengta 14 vnt. saugumo kalnelių. |
| 12. | Kiemų asfaltbetonio dangos remontas | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Sutvarkyta 33 vnt. daugiabučių namų kiemų (Aido g. 31; Aukštoji g. 20; J. Basanavičiaus g. 146C; Lyros g. 30; 32; Dubijos g. 11; Mickevičiaus g. 19; 32; Spindulio g. 6; 8; Trakų g. 20; Vytauto g. 90; Radviliškio g. 102;106; ir kt.) remontuota danga. |
| 13. | Renovuoti šviesoforų infrastruktūrą, įdiegti koordinuotą valdymą. | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Modernizuotas šviesoforinis reguliavimas Aušros al. sankryžose su Žemaitės g. ir J. Basanavičiaus g.; Tilžės g. ir Pakruojo g. |
| 14. | Miesto gatvių remontas (esminio pagerinimo darbai) užklojant naują asfalto dangą | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Atlikti darbai:  dvigubo paviršiaus apdaro įrengimas (Joniškėlio g; Rėžių g.; Lygumų g.; Papievio g.);  Gegužių g. kapitalinis remontas;  Pramonės g. nuo Serbentų g. iki Bačiūnų g. kapitalinis remontas (ilgis - 1800 m, plotis - 15 m);  Architektų g. kapitalinis remontas. |
| 15. | Atnaujinti viešojo transporto parką | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Įsigyta 9 vnt. autobusų. |
| 16. | Dvaro g. rekonstrukcija | 2014 | 2016 | Įgyvendinta | AtliktaDvaro g. rekonstrukcija, parengiant techninį projektą bei techninė priežiūra: 20 m² betono trinkelių danga, 250 m² grindinio trinkelių danga, 41 vnt. kelio ženklų, 500 m² gatvės pagrindai, gatvės apšvietimo tinklai 75 m, 700 m² betono trinkelių danga, 400 m² gatvės pagrindai, 250 m² grindinio trinkelių danga, 54 vnt. medžių sodmenų. |
| 17. | Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra II-etapas | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Įrengta pėsčiųjų/dviračių takų (1 km)  Atliktas Pročiūnų g. dalies remontas (0,6 km) |
| 18. | Vykdyti intensyvesnį gatvių plovimą | 2016 | 2016 | Įgyvendinta | Vykdomas gatvių važiuojamosios dalies plovimas birželio – rugpjūčio mėn., nuplauta 1087 km2. |
|  |  |  |  |  |  |
| 19. | Darnaus judumo plano parengimas, priemonių diegimas Šiaulių mieste | 2016 | 2018 | Neįgyvendinta | Plano rengimas numatytas 2017 metais. |
| 20. | Pakruojo gatvės rekonstrukcija | 2016 | 2018 | Neįgyvendinta | Pakruojo gatvės projektas planuojamas parengti 2017 metais. |
| 21. | Įgyvendinti projektą „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija | 2016 | 2018 | Neįgyvendinta | Bus įgyvendinama 2018 metais. |
| 22. | Pietinis aplinkkelis, III etapas | 2016 | 2018 | Įgyvendinta iš dalies | Projektas parengtas. |

3. Informacija apie gatvių slidumo mažinimui sunaudotų medžiagų kiekį

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gatvių slidumą mažinančios medžiagos | Sunaudotas kiekis\*, t | Pastabos (data, kada baigta barstyti (laistyti) orams atšilus, ir data, kada pradėta barstyti (laistyti) orams atšalus) |
| 1. Smėlio ir druskos mišinys | - | 2016-01-01 – 2016-03-31  2016-11-01 – 2016-12-31 |
| 2. Druska (druskos tirpalas) | 2537 t | 2016-01-01 – 2016-03-31  2016-11-01 – 2016-12-31 |
| 3. Granito skalda | 815 t | 2016-01-01 – 2016-03-31  2016-11-01 – 2016-12-31 |
| 4. Kitos medžiagos: |  |  |
| 4.1. |  |  |
| 4.2. |  |  |

\*– nurodomas visas gatvių slidumo mažinimui sunaudotas medžiagų kiekis, nepriklausomai, kokia įmonė ar organizacija prižiūri gatves.

4. Informacija apie gatvių išvalymą nuo šaltuoju metų laikotarpiu susikaupusių medžiagų

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuo gatvių važiuojamosios dalies ir jų prieigų nuvalytos medžiagos | Laikotarpis, per kurį išvalytos gatvės (valymo pradžios ir pabaigos data) | Surinktas kiekis, t | Pastabos |
| Purvas ir kt. liekanos, susikaupę šaltuoju metų laikotarpiu | 2016 m. kovo – gegužės mėn. | 437,59 |  |

5. Informacija apie kitas priemones, naudotas kietųjų dalelių KD10 ir kitų teršalų koncentracijai

aplinkos ore mažinti (pagal galimybes pateikiami duomenys ir informacija, pagrindžiantys

priemonių įgyvendinimo poveikį aplinkos oro kokybei) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ataskaitos rengėjas \_\_\_Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Toma Vilutienė\_\_\_\_

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Ataskaitos parengimo data: 2017 m. gegužės 31 d.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-883](https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=36c39ca09f1f11e58fd1fc0b9bba68a7), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-10, i. k. 2015-19574

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo